绍兴市越城区海塘安澜工程社会风险评估公示

根据中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅《关于印发<浙江省重大决策社会风险评估实施办法>的通知》（浙委办发〔2019〕53号）及中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室《关于印发<绍兴市重大决策社会风险评估实施细则>的通知》（绍市委办发〔2020〕1号）等文件精神，为充分了解社会各界对绍兴市越城区海塘安澜工程社会风险方面的意见及建议，更好地做好社会风险评估工作，现对本项目概况进行公示，并征询群众意见。

一、评估主体及联系方式

单位名称：浙江滨海新区开发投资有限公司

联系电话：0575-89181213

二、社会风险评估单位及联系方式

单位名称：绍兴市开元工程咨询有限公司

单位地址：浙江省绍兴市越城区解放大道177号10楼

联系电话：0575-85128541

电子邮箱：248348631@qq.com

三、社会风险评估的工作程序及主要工作内容

社会风险评估工作主要分为以下几个过程：风险调查→风险识别→风险点分析和判断→提出风险防范和化解措施→分析措施后的风险等级→得出风险评估结论→提出相关建议。

四、征求公众意见的主要事项

主要征求公众对《绍兴市越城区海塘安澜工程》的态度（是否支持）、对其日常生活、工作、经营等的影响、合理的利益诉求以及意见建议等。

五、公众意见反馈方式

公示期间，公众可通过书面意见、电子邮件、电话等方式与项目单位或社会风险评估机构联系，表达对本项目社会风险评估工作的意见和建议。社会风险评估单位将在本项目《社会风险评估报告》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向项目单位和有关部门反映。

公示有效期：2022年6月15日－2022年6月22日。

注：请公众在发表意见同时尽量提供详尽的联系方式。

附件：绍兴市越城区海塘安澜工程概况

浙江滨海新区开发投资有限公司

2022年6月15日

绍兴市越城区海塘安澜工程概况

绍兴市越城区海塘安澜工程地处绍兴市越城区东北角，位于钱塘江尖山河湾南岸、曹娥江口门右岸，九四丘北侧，属钱塘江临江一线海塘，上游接上虞区世纪新丘治江围涂工程世纪新丘北堤，下游接曹娥江口门大闸出口段右岸引堤。本工程所在的钱塘江河口南岸海塘是保护萧绍平原面积为3747.9km2和150万亩耕地防御洪潮侵害的重要屏障，保护区内城镇化程度高、人口稠密、经济发达、基础设施集中。

海塘安澜工程涉及九四丘北堤和世纪新丘北堤（西）2段海塘，全长2.71km（含闸衔接段），目前海塘设防标准均为100年一遇，本次安澜海塘工程由原来100年一遇设计标准提升至300年一遇设计标准，其主要建设内容为：

1.提标加固工程，新建提标加固海塘2.71km和二号闸1座，加固丁坝1座、新建丁坝10座。

2.生态提质工程，新建建绿道2.182km，文化节点2处，观景挑台2050㎡，休闲亭廊7座，眺望塔1处，塘前滩地的生态多级防护系统，植被护坡及隔离带绿化共计约107000㎡。

3.防汛抢险道路工程，新建防汛抢险应急道路2.71km、拼宽桥梁1座。

4.其他配套工程，改造水文站3处，新建水位站1处、雨量站2处、管理用房兼厕所、党员爱心驿站620㎡、沉降检测设施及自动化控制系统等。

项目施工总工期为24个月，其中工程准备期2个月，主体工程施工期20个月，工程完建期2个月。

本项目的建设符合“四大建设”对海塘岸带共建共享发挥综合功能有内在要求，是积极响应习近平总书记对提高自然灾害防治能力明确指示和要求，促进海塘安澜“安全+”功能融合。